Tây Ninh, ngày 27 tháng 05 năm 2026

ĐỀ XUẤT

V/v chủ trương mở trạm TP. Hồ Chí Minh

----------------------------------------------------

Kính trình: Chủ tịch và TGĐ

Ban dự án Chiến lược chuỗi cung ứng DTR đề xuất Chủ tịch và TGĐ duyệt chủ trương mở trạm TP. Hồ Chí Minh trong năm 2026 như sau:

- Ví trí thực hiện dự án

| STT | DANH MỤC | TRẠM PHÍA ĐÔNG TP.HCM | TRẠM PHÍA TÂY TP.HCM | Ý KIẾN CHUYÊN MÔN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Logistics | - Thuộc khu vực Bình Tân, Bình Chánh, TPHCM - Cách DTR 20km, khoảng cách khá gần. | - Thuộc khu vực Dĩ An, Thủ Đức, TPHCM - Cách DTR 40km, thuận lợi kết nối vành đai 3 | Cung ứng – Trần Phước An: Trạm – Lê Đức Thắng: |
| 2 | Sản lượng thu gom ước tính | ~ 1.000 tấn/tháng Trùng quy hoạch phân luồng hàng về trạm DTR | ~1.000 tấn/tháng Chưa có trạm thu gom khu vực này. |  |
| 3 | Vai trò trạm | - Khả năng chồng lấn khu vực Đức Hòa cao, cạnh tranh sản lượng về DTR (trùng hub) | - Khả năng chồng lấn khu vực Đức Hòa thấp, bổ trợ tăng sản lượng về DTR |  |
| 4 | Rủi ro | - Không đáp ứng sản lượng kỳ vọng (200 – 500 tấn/tháng). - Thị trường khu vực khó phát triển. - Cạnh tranh nội bộ trạm, gây biến động giá thị trường. | - Khả năng sản lượng tăng cần mở rộng năng lực trạm (1.000 – 1.500 tấn/tháng). |  |

- Mô hình thực hiện dự án

| STT | DANH MỤC | PHÂN LOẠI TÁCH NHÃN (CẤP 1) | ÉP KIỆN (CẤP 2) | Ý KIẾN CHUYÊN MÔN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Kỹ thuật | - Thu mua hàng tròn và ép kiện. - Công nghệ AI, phân loại tự động, nhân sự chuyên môn cao. - Công suất thiết kế tối thiểu: 1.000 tấn/tháng/line. - Thời gian triển khai lâu, khó mở rộng. | - Chỉ thu mua hàng tròn. - Phân loại thủ công, nhân sự chuyên môn thấp. - Công suất thiết kế tối thiểu: 200 tấn/tháng/line. - Thời gian triển khai nhanh, dễ mở rộng. | Kỹ thuật – Lê Văn Ty: |
| 5 | Tài chính | - Chi phí đầu tư cao: ~22 tỷ - Định phí: 1,3-1,7 tỷ/tháng. - Lãi gộp (giả định): 2.500 đ/kg - Điểm hòa vốn: 600 tấn/tháng - PnL (600 tấn/tháng) = - 650 triệu (lỗ) | - Chi phí đầu tư thấp: ~3 tỷ - Định phí: 300 triệu/tháng. - Lãi gộp (giả định): 1.500 đ/kg - Điểm hòa vốn: 200 tấn/tháng - PnL (600 tấn/tháng) = 285 triệu | Tài chính – Lê Hoành Cư: |

Tổng hợp ý kiến chuyên môn từ các bộ phận, Ban dự án chiến lược đề xuất Chủ tịch và TGĐ phê duyệt phương án: …Mở trạm ép (cấp 2) tại khu vực phía Đông TP.HCM…

| Chữ ký | Đề xuất | Xem xét | Xem xét |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và Tên | Trần Minh Hoàng | Trần Nhựt Hiện | Lê Xuân Huy Vũ |
| Chức vụ | TP Đào tạo và Phát triển trạm | Giám Đốc CL CCỨ | P.TGĐ sản xuất – CCƯ |
| Ngày |  |  |  |

| Chữ ký | Xem xét | Xem xét | Phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và Tên | Đái Trung Quân | Huỳnh Ngọc Thạch | Trần Duy Hy |
| Chức vụ | P.TGĐ khối vận hành | Tổng Giám Đốc | Chủ tịch |
| Ngày |  |  |  |